深圳市人力资源和社会保障局信息中心
城市服务项目招标书

招
标
书
深圳市人力资源和社会保障局信息中心
2017年4月
项目名称：深圳市人力资源和社会保障局信息中心城市服务项目。

招标内容：深圳市人力资源和社会保障局信息中心城市服务项目及相关功能改造。

第一部分 投标人资质要求

一、投标人的资质要求
1. 投标人必须先行注册为市政府采购中心的供应商； （供应商注册网址：http://www.cgzx.sz.gov.cn）。

2. 投标人需为在深圳市注册的独立法人机构，并具有相关经营范围。

3. 近三年内（即至少从2014年4月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》。（复印件，原件备查）。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本项目的公告之日后。

4. 本项目不允许联合体形式投标。

二、投标人提交的中标后履行供货合同的资格证明文件应满足招标文件的要求
1. 投标人的营业执照（正副本）复印件（加盖公章）；

2. 投标人的税务登记证（正副本）复印件（加盖公章）；

3. 投标人的组织机构代码证复印件（加盖公章）；

4. 法定代表人及其委托代理人身份证复印件（加盖公章）；

5. 有委托代理人的，提供法定代表人授权书；

6. 投标人应提供本项目人员的资历、工作履历以及参与项目或培训的证明文件；
7. 投标人应提供营业执照住所地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》

第二部分  项目需求
本次项目的主要内容包括：支付宝医疗保险移动支付与社会统一用户基础平台（以下简称SUUM）交互对接、微信等医疗保险移动支付与SUUM交互对接、手机端社保查询应用、社保查询接入应用平台等。

1、 项目背景

为创新服务模式，拓展服务渠道，我局于2016年7月起将留学生、专业技术资格、博士后、租房补贴申请、国内学历认证等业务入驻支付宝城市服务，市民可直接在支付宝城市服务窗进行人社业务查询和办理。为扩大服务范围，拟将市民关注度高的社保查询服务纳入城市服务范围，完善医保移动支付业务与我局社会统一用户平台的交互对接。需对城市服务项目进行公开招标。
2、 项目总体要求

	项目要求
	说明

	开发技术★
	基于J2EE，采用JAVA语言进行开发，JDK版本为1.5或以上。

	基础平台★
	采用深圳市人力资源和社会保障局已经开发的基于Struts＋Spring＋Hibernate的基础平台J2EE技术框架、技术标准、基础组件等或根据深圳市人力资源和社会保障局业务特点与甲方共同完善基础平台。

	用户权限管理及安全★
	用户权限管理采用深圳市人力资源和社会保障局已经开发实施的基础平台的用户管理体系，用户验证采用统一身份实名认证体系。投标人应对系统安全、社会统一用户管理、应用安全和数据安全提出明确的方案，并实现关键文档或报表必须仅能由生成人查看或打印（无需安装专用客户端软件）。

	应用系统★
	在深圳市人力资源和社会保障局现有社会统一用户基础平台（简称SUUM）的编码基础上,实现招标书中各项要求的所有应用功能、业务逻辑以及相应的业务例外处理。

	系统对接和数据交换★
	在现有社会统一用户基础平台（简称SUUM）的编码基础上与相关应用平台进行对接或数据交换，支持SUUM的自动高效处理。

	全面测试★
	进行单元测试、集成测试、压力测试、迭代回归测试等的全面测试。

	项目开发和实施★
	本项目采用集中式开发方式，要求项目团队所有成员在采购单位指定的现场全程集中进行设计、开发和实施。


以上带★号条款为必须满足的基本要求，对以上要求有负偏离（由评标委员会进行评判）的投标人将被视为没有实质性满足招标文件要求而作废标处理。

3、 项目功能性要求

（1） 支付宝医疗保险移动支付与SUUM交互对接

深圳市人力资源和社会保障局开展的医保移动支付项目，通过支付宝第三方移动支付平台，用户便可通过手机完成医保的门诊挂号和缴费。

根据深圳市人力资源和社会保障局要求，在进行移动支付前，需完成支付宝账户与人社统一用户的认证绑定过程，因此需要深圳市人力资源和社会保障局的社会统一用户基础平台（以下简称SUUM）可以在支付宝第三方支付平台提供以下功能：

1． 账户验证
SUUM根据获取到的支付宝账户的证件类型、证件号码查找到唯一匹配的统一用户时，自动跳转至验证统一用户的功能页面，自动带出统一用户名，不可修改，需用户输入统一用户密码进行验证，验证通过后方可进行门诊挂号和缴费的支付操作。

2． 注册账户
当SUUM根据获取到的支付宝账户的证件类型、证件号码未查找到存在的统一用户时，系统自动跳转至快捷注册用户页面，进行注册。

根据支付宝第三方支付平台表示，其账户人员身份信息均是实名认证的，深圳市人力资源和社会保障局也认可其实名认证机制，信任支付宝账户人员身份信息为人员真实准确的信息，因此在此注册统一用户时无需再进行银行接口实名认证环节，SUUM统一用户的姓名、证件类型、证件号码、银行、银行卡号等信息均从实名账户（如支付宝）信息获取，其中银行、银行卡号为用户绑定的金融社保卡的银行和银行卡号。

3． 重置密码

如果用户在进行账户验证时忘记密码，可以通过本功能重置密码，密码重置成功后，自动跳转至账户验证页面，用户输入新重置密码，验证通过后完成账户验证操作。

4． 请求支付宝账户授权接口

在支付宝与SUUM交互对接过程中，SUUM如需要获取支付宝账户信息，需按照支付宝获取账户信息规范。

在用户同意授权个人信息给SUUM第三方网站后，SUUM需通过请求支付宝账户授权接口，获取访问支付宝账户信息的访问令牌。
5． 请求支付宝账户信息共享接口

SUUM通过请求支付宝账户授权接口获取到访问支付宝账户信息的访问令牌后，才可凭此令牌获取到支付宝账户信息。获取账户信息的接口规范需按照支付宝的接口规范要求实现。

6． 请求通知系统绑卡结果接口

SUUM在账户验证成功及注册账户成功后，要记录SUUM账户绑定的支付宝账户，绑定成功后请求通知系统绑卡结果接口，以便其完成医保账户和支付宝账户的绑定，接口反馈处理成功信号后SUUM回跳支付宝指定页面，完成绑卡交互过程。

（2） 微信等医疗保险移动支付与SUUM交互对接

深圳市人力资源和社会保障局开展的医保移动支付项目，通过微信、平安壹钱包、建设银行、银联第三方移动支付平台，用户便可通过手机完成医保的门诊挂号和缴费。

根据业务要求，在进行移动支付前，需完成微信、平安壹钱包、建设银行、银联账户与人社统一用户的认证绑定过程，因此需要深圳市人力资源和社会保障局的社会统一用户基础平台（以下简称SUUM）可以在微信、平安壹钱包第三方支付平台提供以下功能：

1． 账户验证
SUUM根据获取到的微信、平安壹钱包账户的证件类型、证件号码查找到唯一匹配的统一用户时，自动跳转至验证统一用户的功能页面，自动带出统一用户名，不可修改，需用户输入统一用户密码进行验证，验证通过后方可进行门诊挂号和缴费的支付操作。

2． 注册账户
当SUUM根据获取到的微信、平安壹钱包账户的证件类型、证件号码未查找到存在的统一用户时，系统自动跳转至快捷注册用户页面，进行注册。

根据微信、平安壹钱包第三方支付平台表示，其账户人员身份信息均是实名认证的，深圳市人力资源和社会保障局也认可其实名认证机制，信任微信、平安壹钱包账户人员身份信息为人员真实准确的信息，因此在此注册统一用户时无需再进行银行接口实名认证环节，SUUM统一用户的姓名、证件类型、证件号码、银行、银行卡号等信息均从支付宝账户信息获取，其中银行、银行卡号为用户绑定的金融社保卡的银行和银行卡号。

3． 重置密码

如果用户在进行账户验证时忘记密码，可以通过本功能重置密码，密码重置成功后，自动跳转至账户验证页面，用户输入新重置密码，验证通过后完成账户验证操作。

4． 获取微信等第三方支付平台账户信息

在微信等第三方支付平台与SUUM交互对接过程中，SUUM如需要获取其账户信息，需按照SUUM统一制定的获取账户信息规范实现。

因此SUUM需制定获取微信等第三方支付平台账户信息的统一规范并实现获取第三方支付平安账户信息功能。
5． 请求通知系统绑卡结果接口

SUUM在账户验证成功及注册账户成功后，要记录SUUM账户绑定的支付宝账户，绑定成功后请求、通知系统绑卡结果接口，以便其完成医保账户和支付宝账户的绑定，接口反馈处理成功信号后SUUM回跳支付宝指定页面，完成绑卡交互过程。

（3） 手机端社保查询应用

为便于广大社保用户随时随地可通过手机移动端查询个人社保信息，需开发出H5技术展示页面的社保查询应用，以便于可以将社保查询应用投放到支付宝、微信等用户群较大的移动平台，为广大社保用户提供生活便利，本次需开发的功能有：

1． 个人参保信息查询

与社保业务系统接口对接，提供参保人的参保基本信息查询功能。查看信息包括姓名、户籍类别、社会保障卡号、缴费工资（元）、养老专户余额（元）、医疗专户余额（元）、医疗实际累计月数、养老实际累计月数、失业实际累计月数、生育保险/生育医疗实际累计月数、养老参保状态、医疗参保状态、工伤参保状态、失业参保状态、生育保险/生育医疗参保状态。

2． 缴费明细查询

与社保业务系统接口对接，提供参保人社保缴费明细查询功能。查询显示内容如下：

养老保险缴费明细【92年8月以前（不含8月）：缴费年月、到账情况、工资。

养老险缴费明细【92年8月以后（含8月）】：缴费年月、到账情况、缴费基数、个人缴、单位缴、划入个人账户、缴费合计、缴费单位编号。

医疗保险缴费明细：缴费年月、到账情况、医疗类型、缴费基数、个人缴、单位缴、划入个人账户、缴费合计、缴费单位编号。

工伤保险缴费明细：缴费年月、到账情况、缴费基数、单位缴、缴费合计、缴费单位编号。

失业保险缴费明细：缴费年月、到账情况、缴费基数、个人缴、单位缴、缴费合计、缴费单位编号。

3． 近半年医疗消费查询

与社保业务系统接口对接，提供社会保障卡近半年医疗消费查询功能。查询显示内容为：类别、时间、总费用、个人账户支出、统筹支出、医院名称。

4． 近半年失业金领取记录查询

失业保险金领取信息通过接口提供查询服务，用户可以查询失业保险金实发领取的详细信息。查询显示内容为：支付时间、发放年月、金额、银行帐号。

5． 近半年养老待遇发放与补发查询

通过接口提供查询服务，用户可以查询养老待遇发放和补发情况。查询显示内容为：支付时间、发放年月、金额、银行帐号、正常/补发。

（4） 社保查询接入应用平台

为了使深圳市人力资源和社会保障局的社保查询应用更快更广的被广大用户所知所用，深圳人社局与支付宝、微信等用户群较大的移动平台达成协议，将该应用投放到其移动应用平台上，本次主要接入的平台如下：

1． 社保查询接入支付宝城市服务

进入支付宝->城市服务（深圳）->政务->社保查询，便可查询移动端社保的相关查询功能。

如果用户首次使用该应用则需进行SUUM账户认证，否则，无需进行认证可直接进入社保查询的应用。如果用户尚未注册SUUM账户，则首次使用时，系统会引导至注册页面，用户需填写银行账号、手机号等信息进行银行实名信息验证。

2． 社保查询接入支付宝电子社保卡

进入支付宝->城市服务（深圳）->医疗->电子社保卡，便可查询移动端社保的相关查询功能。因电子社保卡首页是支付宝开发，支付宝不需要进入社保查询的统一入口，他们需要将社保查询的5个功能直接挂载在电子社保卡的首页上。

另外，要求通过电子社保卡进入到各社保查询功能，不需要进行统一用户登录认证，即便用户是首次使用支付宝电子社保卡的社保查询功能，也不需要进行登录认证，因为用户在首次进入电子社保卡应用时，已经进行过登录认证，而且进入电子社保卡的用户肯定是已注册过统一用户的。

3． 社保查询接入微信电子社保卡

进入微信->钱包->城市服务（深圳）->政务办事->社保服务->电子社保卡，便可查询移动端社保的5个查询功能。

SUUM需分别提供这5个功能的链接地址（静态地址+参数），用户进入到微信医保卡详情页面时通过点击详情页配置的菜单进入到对应的社保查询功能页面。

另外，要求通过电子社保卡进入到社保查询各功能，不需要进行统一用户登录认证，即便用户是首次使用支付宝城市服务的社保查询功能，也不需要进行登录认证，因为用户在首次进入电子社保卡应用时，已经进行过登录认证。

关于获取微信当前登录账户信息的技术实现，需由微信方和SUUM开发方及人社局项目管理人员共同讨论确认，可能会与支付宝获取账户信息的方式不同。

4． 社保查询接入微信订阅号

微信订阅号的社保查询功能与支付宝城市服务中的社保查询功能一致，即上文描述的移动端社保查询的5个功能，但订阅号的登录方式与支付宝的不一致。

因深圳市人力资源和社会保障局未与微信做实名认证对接，所以通过微信订阅号登录社保查询时，不能采用支付宝目前的登录方式，需要用户输入用户名、密码且校验通过后才能进行社保查询操作。

登录界面需提供手机端注册功能链接，当未注册时，可以通过手机端注册功能直接注册用户。

登录界面无需提供找回用户名、找回密码等功能。
4、 项目建设非功能性要求

1． 技术路线要求

系统设计应采用深圳市人力资源和社会保障局现有的业界成熟的先进的应用支撑软件平台，应保证系统的可靠性、开放性、可维护性、先进性。

数据库服务器要选用Oracle 数据库平台。应用体系结构用基于J2EE技术路线的三层体系结构，应用服务器要采用WebLogic平台。系统的设计、开发、部署、测试等均要遵循软件开发标准体系。操作系统要采用开放的Unix操作系统或者Windows系列操作系统。应用软件对系统的调用应该是通用的、可配置的。

2． 系统安全性要求

系统要应用深圳深圳市人力资源和社会保障局现有的应用安全体系，防止系统外非法用户的侵入和系统内用户的非法探测和恶意泄密，用户验证采用统一身份实名认证体系。投标人应对系统安全、社会统一用户管理、应用安全和数据安全提出明确的方案，提出方案实现关键文档或报表必须仅能由生成人查看或打印（无需安装专用客户端软件）。

3． 规范性与标准性要求

网络建设应放在全市电子政务系统的大环境下进行，系统设计在功能、安全、网络等各方面符合市电子政务建设各项标准和规范。

同时，在系统设计上应采用国际、国内成熟的信息技术和先进的技术标准，要能与其它系统互联互通并具备扩展性和可维护性。

4． 投资保护要求

系统建设必须充分利用深圳市人力资源和社会保障局已有的各项软硬件基础，实现对已有投资的保护问题。系统采用的软件平台都应该基于开放式架构，必须使用深圳市人力资源和社会保障局现有的系统软件平台，不可使用自主平台软件，从而保证整个软硬件系统的“向前兼容”及“向后扩展”。项目中不可采用非甲方已有的各项系统软件平台。

5． 高可用性要求

由于系统用户量较多，该系统的可用性直接影响到系统数据的实效性。因此要采用高可用性设计，通过无单点故障设计，可支持系统的连续运行。

6． 可靠性要求

通过采用主流的成熟的软件架构与软件开发工具，提高应用系统的开发质量，优化软件，减少软件缺陷，提高平台和应用软件的稳定性、可靠性。

7． 易操作性要求

应用操作界面要清晰、简洁，便于操作和维护，符合大部分用户操作特点和使用习惯，使用户能够经过较短时间的培训，就可学会系统的使用。提供操作用户在线帮助信息和详细完整的用户使用指导手册等。

8． 可扩展性要求

要充分考虑技术体系发展前景，适应未来发展的需要。在设计时充分考虑系统的各种输入输出需求，提供或预留到各相关标准化数据接口，加强与其他应用系统或平台的电子数据的交换与共享，方便系统的功能扩展升级。

系统应能适应业务发展和变革的需要，适应用户数量及业务量的增长，新业务的增加以及业务的变化。

9． 兼容性要求

能够兼容其它相关业务环境下的软件系统。以实现与其它关联系统的有效连接与配合。

5、 项目组织实施要求

（一）项目管理和实施要求

1． 实施步骤要求

中标方须根据本项目建设内容，制定项目实施步骤，确定项目开展的先后顺序，各阶段人员组成、时间进度。

2． 项目人员要求

中标方必须根据本项目的特点和建设内容，组建一支技术经验丰富、人员相对稳定的项目团队为项目建设服务，并在投标文件中确定项目经理、系统架构人员、系统分析人员、测试人员、编程人员等主要软件开发人员，说明每个人的角色、职责。相关人员的工作经验（尤其是同类电子政务系统项目建设经验）将作为评分考虑的重点。

项目执行过程中，采购方有权对项目组人员进行考核和评价，不符合条件人员，采购方有权要求中标方及时更换。

中标方可以根据实际需要但必须经过采购方同意方可对人员进行更换调整（原则上项目经理、系统架构师、及核心系统分析人员不得更换），但须保证所更换人员的技术素质和工作能力不低于被替换人员，且更换比例不得超过20％，否则，采购方有权提前终止合同。

3． 项目管理要求

中标方的软件开发和实施过程要遵循统一过程标准。采用UML作为分析建模语言，使用相关的分析建模工具；项目实施过程各阶段的工作安排、工作管理和以及各阶段提交的工件和质量标准都要严格遵循统一过程标准要求。

投标人必须在投标文件中明确项目管理使用的工具，以及将项目过程数据清晰完整地交付深圳深圳市人力资源和社会保障局。

投标人应对项目过程中使用的软件工具（设计、建模、开发、需求管理、项目管理）进行描述，并明确指出将来（即项目结束后）哪些工具可提供给采购方无偿使用，哪些工具必须购买和相应的报价。

4． 质量控制要求

投标方须在投标文件中提出项目重要技术方案评审方式与要求以及项目实施中质量保障和质量控制方式。

在项目实施全过程中，采购方有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，中标方应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期向采购方提交最新的进展情况报告。

5． 测试要求

投标人必须在投标文件中提出软件测试方案。为了保障系统测试的科学性和公正性，本次项目建设采购方可引入第三方测试机制，测试费用由中标方支付。

6． 投标人必须在投标文件中明确项目投入生产后的项目维护计划和系统改进的服务计划。

7． 中标方不仅承担应用系统的开发，还需要承担系统软件的安装、应用系统的部署及优化工作。

（二）工期要求

本项目要求必须在合同签订后60个日历日内完成所有建设内容的开发和实施工作，保障系统正式运行。

项目建设分为3个阶段：

1． 签约后20个日历日内,完成需求调研和系统设计；

2． 40个日历日内，实现支付宝医疗保险移动支付与SUUM交互对接、微信等医疗保险移动支付与SUUM交互对接上线试运行；

3． 60个日历日内，实现手机端社保查询应用、社保查询接入应用平台上线试运行；

合同签订60个日历日内必须完成所有建设内容的设计、开发及测试，并必须按工期要求提交每个阶段的系统予采购方进行初验，合格后进行系统试运行;试运行合格后，进行系统终验。

投标方应根据项目建设内容制定更为细化的项目开发实施计划，保障按工期完成每个阶段的建设内容。

项目阶段建设内容的完成以采购方验收合格为准。如中标方不能按时提交阶段子系统初验且延期超过半个月的，采购方有权提前终止合同；如中标方按时提交初验但初验不合格的，采购方同样有权提前终止合同。

（三）培训要求

投标人应明确提出分析设计、开发、项目管理等有利于推进系统建设的培训计划和安排。

（四）售后服务要求

自本项目竣工验收合格之日起，即进入了免费服务期（即质保期），免费服务期要求不少于1年，且在此期间内至少有1名技术人员常驻采购单位。投标文件中应对项目免费服务期内的服务计划、响应时间等进行详细承诺，供评委评分参考。

（五）付款要求

按照前述工期要求中，项目签约后付款60%，完成全部内容并终验合格后付款40%。
第三部分 系统验收要求

项目各阶段验收工作均包含如下内容：

1．系统初始验收（初验）

中标方完成系统或子系统应用功能测试和系统测试后，提交采购方进行初验。初验按照采购方的标准和要求组织验收，中标方必须配合提供相关的验收方案和验收文档清单。

2．系统试运行

系统初验合格后，在采购方指定的范围内，由最终用户使用系统。如出现严重问题或问题较多，采购方有权延长试运行时间。

3．系统最终验收（终验）

所有子系统试运行期满后，由采购方组织评审团，对项目进行评审和验收。验收合格作为项目的最终认可。

中标方应负责在项目验收前将系统实施过程中的所有竣工材料提交采购方，只有文档齐全后才予以验收。 

第四部分 投标文件编制有关要求
贵公司如决定参加投标，请按以下要求编制投标文件1式3份，其中正本1份，副本2份（投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人法人公章并加盖骑缝法人公章），内容包括但不限于：
（一）贵单位简介，加盖公章的营业执照、相关资质复印件。
（二）本次服务的工作方案。
（三）本次服务报价不得超过31万元（以人民币为计量单位）。
三、投标文件的递交
（一）投标文件的密封和标记
1. 投标人应将投标文件正本及副本分开各用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。封套的封口处须加盖投标人法人公章。
2．封套应注明：
“收件人：深圳市人力资源和社会保障局信息中心城市服务项目”

投标文件标明“北京时间 2017年5月3日14:30分之前不得启封”的字样。
 3．如果封套未按投标人须知要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。
（二）投标截止时间
1、投标文件递交开始时间：北京时间2017 年4日21日。
2、投标文件递交截止时间：北京时间2017 年5月3日14:00时。
3、投标人务必于截止时间前，将有关文件按要求送达深圳市深南大道8005号深圳人才园1066。
4、在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
5、招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
6、截至开标时，如不够三家投标人，本招标工作无效。无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用。
（三）投标人在递交投标文件后，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标文件。
四、开标与评标
（一）开标
1、开标时间：北京时间 2017 年5月3日14:30分；

2、开标地点： 深圳市深南大道8005号深圳人才园1071
（二）评标小组
本次招标组建评标小组，评标小组由 3 人组成。
本次招标组建监督小组，监督小组由 2 人组成。
五、评标原则和方法
	序号
	评分项
	权重
	

	1
	价格
	20
	

	
	价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

当价格分<0时，取0。
	

	2
	技术服务部分
	60
	

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	总体系统设计
	10
	专家打分
	考察内容：（1）方案设计全面完整，对招标书的各项需求和要求及实现均给予响应（2分）；（2）深入理解深圳市人力资源保障局现有社会统一用户平台，系统架构设计和所采取的技术路线配合现有基础支撑平台（4分）；（3）基于现有交互平台的设计方案全面完整并合理可行（4分）。
每项横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。

	
	2
	业务理解及业务模型设计
	20
	专家打分
	考察内容：（1）所设计的领域模型需正确反映个人用户、单位用户、对接应用系统等主要领域对象及其之间关系；（10分）
（2）对与支付宝、微信等第三方应用平台对接的流程、规范和数据交互机制，理解全面、准确；（10分）
每项横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。

	
	3
	实名用户信息交叉验证实现方案
	10
	专家打分
	考察内容：针对支付宝和微信渠道的实名用户进行用户信息交叉验证进行分别阐述。
每项横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。

	
	4
	项目组织实施
	6
	专家打分
	考察内容：（1）针对统一过程标准的项目管理过程有清晰的描述并且有完善的质量保证计划；（3分）
（2）制定详细、可行、迭代的项目计划；（3分）
每项横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。

	
	5
	拟安排团队成员情况
	4
	专家打分
	（1）项目负责人具有工信部颁发的信息系统项目管理师或PMP证书得2分；
（2）其他团队成员具有工信部颁发的信息系统项目管理师或PMP证书每个人得1分，最高得2分。
要求提供团队成员2017年1月-3月的社保资料（网页或窗口打印资料均可）、合同关键信息（通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可提供业主单位出具的证明文件）及资格证书扫描件（原件备查）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	6
	系统原型演示
	10
	专家打分
	原型系统须包含模拟数据并可顺畅运行（需动态演示，静态页面或ppt不得分），原型应正确反映：
1、与实名认证渠道账户验证

2、手机端社保查询
每项横向比较，分档评分：评价为优得80%-100%分数；评价为良得60%-80%分数；评价为中得30%-60%分数；评价为差不得分。

	3
	综合实力部分
	20
	

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	
	1
	投标人资质情况
	5
	专家打分
	投标人：（1）通过国际CMMI3级（或以上）认证得30%分数；（2）具有国家级高新技术企业认定证书得30%分数；（3）具有涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书或通过信息安全管理体系认证得40%分数。
以上三项累加计分。要求提供认证证书及资质证书（均为扫描件，原件备查）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	2
	投标人业绩情况
	4
	专家打分
	考察投标人近2年（2015年1月1日至本项目投标之日，以项目验收或履约评价时间为准）承担过副省级（或以上）建设单位软件建设项目且项目金额大于150万的，每个1分，最高4分。
要求同时提供合同关键信息（通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如合同甲方出具的证明文件等）及项目履约（验收）合格评价（证明）文件（均要求提供扫描件，原件备查）作为得分依据。投标人在提供证明资料时要特别注意，证明资料中必须要体现相关业绩是否满足得分条件，以便专家判断得分情况。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	3
	相关领域自主知识产权
	2
	专家打分
	公司具有社会统一用户管理领域软件著作权登记证书，每个得1分，最高得2分。

	
	4
	投标人规模情况
	4
	专家打分
	考察依据：(1)投标人员工人数大于80人得100%分数；
(2)投标人员工人数50-80人得50%分数。
(3) 投标人员工人数小于50人，不得分。
要求提供2017年3月社保资料（以缴纳养老保险人数为准）扫描件（原件备查）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	
	5
	诚信情况
	5
	专家打分
	依据深财购[2013]27号文的有关规定，本项目将对投标人诚信进行评审：
（1）投标人提供《诚信良好的承诺函》的，诚信得分5分。
（2）投标人存在不诚信情况或未提供证明文件或未提供有效证明文件的，得0分。
证明文件：须提供《诚信良好的承诺函》原件加盖投标人公章。


